	[image: image1.jpg]W.V7.¥5)
YalA /4t 4

appui santé & médico-social



 SUBJECT  \* MERGEFORMAT 
	POINTS DE VIGILANCE

AXE TECHNIQUE
	[image: image1.jpg]



	DISPONIBILITE ET PERFORMANCE
	Fiche n°1


	OBJET

	La disponibilité et la performance du logiciel sont des éléments essentiels de la réussite du projet d’informatisation du CM.




	CIBLE

	DSI, Chef de projet


	POINTS D’ATTENTION

	Les soins étant continus, le logiciel de CBUM doit :

· être performant en termes de temps de réponse, notamment sur des points clés comme la prescription ;

· être disponible 24 heures/24 et 7 jours/7 ;

· faire perdre le moins de temps possible aux professionnels de santé.

Dans le cas contraire, le risque de rejet épar les professionnels est important.




	PLAN D’ACTIONS

	ACTEURS
	ACTIONS
	REFERENCES

	DSI/Utilisateurs métiers
	Les niveaux de services attendus (exigences) doivent être clairement définis (donner le délai d’intervention en cas de problème par exemple).

	COBIT
 DS1



	DSI
	L’identification, la classification et la résolution des problèmes doivent être prévues. Cela permettra de s’assurer de la qualité du service rendu (délai de résolution par exemple).

	COBIT DS10



	DSI/Chef de projet
	Il faut être attentif à la gestion et au suivi des fournisseurs, prestataires externes ou partenaires.
	COBIT DS2



	DSI
	Dans le contexte du circuit du médicament, assurer un service continu est essentiel. Il est nécessaire de s’assurer de :

· La mise en place et de la maintenance de plans de continuité d’activité (PCA) informatique ;
· La gestion des ressources informatiques critiques ;
· La prévision de matériel de secours (redondance par exemple) : plans de reprise d’activité (PRA) ;
· La formation des personnes en charge de restaurer les systèmes ;
· La bonne planification des actions à entreprendre pendant la période de reprise et de redémarrage (communication aux différents services concernés, …) ;

· La disponibilité des données de sauvegarde (par un stockage hors site par exemple).


	COBIT DS4



	DSI
	Il faut s’assurer de la performance et de la capacité du SI (exemple : capacité des serveurs suffisantes pour avoir un temps de réponse compatible avec les attentes des prescripteurs).

	COBIT DS3



	DSI
	L’environnement physique comporte des aspects à ne pas négliger : 

· La sélection du site et son agencement,

· Les mesures d’accès et  de sécurité physique,

· La protection contre les risques liés à l’environnement.


	COBIT DS12




- ASPECTS TECHNIQUE

	ENVIRONNEMENT DE TEST
	Fiche n°2


	OBJET

	La définition de l’environnement de test est primordiale. Celui-ci il doit intégrer toutes les contraintes de l’exploitation de manière à garantir le bon déroulement du déploiement. 




	CIBLE

	DSI, Chef de projet, Référents métiers


	POINTS D’ATTENTION

	Ne pas réaliser de tests avant déploiement constitue un risque important d’incidents en phase de déploiement tant fonctionnels que techniques.




	PLAN D’ACTIONS

	ACTEURS
	ACTIONS
	REFERENCES

	Chef de projet/
Référents métiers
	S’assurer de la mise en place d’un plan de test permettant de valider toutes les attentes des demandeurs :

· aussi bien du point de vue fonctionnel (exemples : les prescriptions saisies se transforment bien en plan de soins, le contrôle des prescriptions se fait bien en lien avec la base de données médicamenteuse) ;

· que techniques (le niveau de performance attendu est bien atteint : temps de réponse, disponibilité).

Pour ce dernier point, des tests de stress peuvent être réalisés avec des outils de capacity planning.


	COBIT
AI7

	DSI/ Chef de projet


	S’assurer que l’environnement de test (notamment la plateforme de test chez l’éditeur) est le plus représentatif  possible de l’environnement d’exploitation.


	N/A

	Chef de projet
	S’assurer qu’il existe un plan permettant de passer de la phase de test à celle de production (passage des services pilotes au déploiement complet).

	N/A

	Chef de projet


	S’assurer qu’il existe un plan de transfert des connaissances à l’ensemble des utilisateurs (les prescripteurs, les pharmaciens, les IDE..) et aux personnes chargées du support.


	N/A


	VERSIONNING
	Fiche n°3


	Objet

	La maintenance du logiciel fait partie du projet. Il faut s’assurer de la maintenance facile de celui-ci.




	CIBLE

	DSI


	POINTS D’ATTENTION

	Les risques de la maintenance du logiciel sont les suivants :

· un versionning ou des patchs trop fréquents vont alourdir l’administration du logiciel (il n’est pas rare de constater des périodes de tests de 6 mois avant de redéployer une nouvelle version) ;
· des régressions apparaissent souvent lors de l’implantation de nouvelles versions.



	PLAN D’ACTIONS

	ACTEURS
	ACTIONS
	REFERENCE

	DSI
	Définir des exigences de versionning (fréquences supportables) et d’organisation des évolutions logicielles dans le cahier des charges.


	Cahier des charges des COMEDIT

	DSI
	Se renseigner sur les problématiques de versionning auprès d’établissements ayant fait les mêmes choix logiciels.


	N/A

	DSI
	S’assurer que l’établissement a les moyens vis à vis des contraintes de versionning.


	COBIT


	DSI
	S’assurer qu’on gère tous les problèmes d’intégration (interfaces) dans la mise en œuvre de la nouvelle version.


	N/A

	DSI
	S’assurer que les changements de versions et leur fréquence sont bien gérés. 

Il est important de :

· formaliser les demandes de modification, mettre en place une commission d’examen des modifications demandées et planifier les changements de version ;
· évaluer l’impact sur l’exploitation en cours avant chaque nouvelle version ;
· s’assurer de la mise en place de procédure retour arrière quand des patchs sont installés.


	N/A


MPLICITE D’UTILISATION / MOBILIRSIONNING

	SIMPLICITE D’UTILISATION / MOBILITE
	Fiche N°4


	OBJET

	L’ergonomie et la simplicité d’utilisation sont des éléments essentiels d’acceptation du logiciel (notamment pour les prescripteurs dont la préoccupation est de ne pas perdre de temps). L’utilisation des NTIC facilitantes est une piste à étudier.




	CIBLE

	DSI, Chef de projet, Référents métiers, Utilisateurs


	POINTS D’ATTENTION

	De mauvais choix peuvent conduire à un rejet par les utilisateurs du système. 

La représentation des référents « métiers » dans le choix des outils est donc indispensable.

· S’assurer de la pertinence de l’ergonomie par rapport aux besoins métiers plus particulièrement pour :

· les prescriptions ;

· l’analyse pharmaceutique ;

· le plan de soins ;

· le tableau de prescription.

· 


	PLAN D’ACTIONS

	ACTEURS
	ACTIONS
	REFERENCE

	Chef de projet/Référents métiers/

Utilisateurs
	Prendre en compte l’ergonomie et la convivialité en attendue par les utilisateurs :

· l’ergonomie des écrans ;
· la taille des fenêtres : des fenêtres trop petites rendent les informations moins lisibles ;

· l’ergonomie fonctionnelle : la pertinence des informations à l’endroit où on se trouve dans l’application ;
· l’ergonomie cinématique : la logique de déplacement dans la fenêtre ou le passage d’un écran à un autre ;
· la pertinence de NTIC facilitantes : elle doit être adaptée au contexte (écrans tactiles, tablettes, stylos numériques, reconnaissance vocale…).
S’assurer de la pertinence de l’ergonomie par rapport aux besoins métiers plus particulièrement pour :

· les prescriptions ;

· l’analyse pharmaceutique ;

· le plan de soins ;

· le tableau de prescription.

	N/A

	Chef de projet/Référents métiers/

Utilisateurs 
	Prendre en considération l’apport d’outils mobiles dans la pratique des professionnels :
· terminaux au lit du patient ; 
· stylos Clients légers, ordinateurs portables, tablettes, ergotron… ;
· Réseau sans fil opérationnel.

	

	DSI
	Prendre en compte les contraintes techniques liées à la mobilité :

· Clients légers, ordinateurs portables, tablettes, ergotron… ;
· Réseau sans fil opérationnel.

	GMSIH : 

Guide méthodologique

de mise en œuvre de la mobilité

dans les Etablissements de Sante


	SECURITE DU SYSTEME
	Fiche N°5


	OBJET

	La gestion de la sécurité du système est un élément essentiel, notamment au regard de la loi (décret de confidentialité). 


	CIBLE

	Direction, DSI, Chef de Projet


	POINTS D’ATTENTION

	· L’identification forte des utilisateurs est un objectif à atteindre à terme.
· Pour palier aux besoins de mobilité des personnels soignants en facilitant l’accès simplifié aux applications (connexions-déconnexions automatiques), des dispositifs techniques sécurisés existent.



	PLAN D’ACTIONS

	ACTEUR
	ACTIONS
	REFERENCE

	DSI
	Introduire dans le SDSI un plan de mise en œuvre d’un SI sécurisé comprenant un annuaire d’établissement de santé, un SSO, un système d’authentification forte de type cartes CPS ou équivalents.
	Documents du GMSIH : Mise en œuvre des annuaires dans les établissements de santé

	DSI
	Mettre en place un plan de sécurité système d’information (PSSI) prenant en compte les exigences de sécurité et les moyens à mettre en place avec nomination d’un responsable sécurité système d’information (RSSI)

	COBIT
 DS5.2

	DSI
	Mettre en place la gestion des identités, intégrant un système d’authentification fort à terme.

	COBIT DS5.3

	DSI
	Mettre en place des procédures de gestion des comptes utilisateurs, prenant en compte les demandes d’habilitations, les attributions, les suppressions des comptes, procédures manuelles, semi-manuelles ou automatisées (AES).


	COBIT DS5.4

	DSI
	Valider les dispositifs d’authentification des professionnels vis à vis des recommandations de l’ASIP Santé, notamment lorsqu’on utilise des dispositifs de connexion/déconnexion automatique


	ASIP-Santé : Politiques de certification et spécifications CPS 3

	DSI
	Mettre en place la gestion de la persistance des sessions (arrêt automatique des sessions   en cas d’inactivité) pour assurer la sécurité des accès. 
	

	DSI
	Prévoir une surveillance du niveau de sécurité par des tests, de manière à s’assurer que la sécurité du système reste à niveau.
	COBITS DS5.5


� COBIT 4.1


� COBIT 4.1


� COBIT 4.1


� COBIT 4.1





PAGE  
1
	CM – Points vigilance techniques V1
	



[image: image2.jpg]


