
REPUBLIQUE DU NIGER


MINISTERE DE L’ENERGIE ET DU PETROLE


COMITE NATIONAL MULTISECTORIEL ENERGIE


COMITE DE PILOTAGE


Projet de Compte rendu de réunion
Le vendredi 21 décembre 2012, s’est tenue dans les locaux de Africa Hall, la 1ère réunion du Comité de Pilotage (CP) des projets « Intégration des gaz à effet de serre dans le PRASE » et « Développement des Plateformes Multisectorielles du Niger », sous la présidence du Directeur général de l’Energie, Président dudit comité.
La liste de présence est jointe en annexe.

Les points inscrits à l’ordre du jour (suivant la lettre N°71/ME/P/DGE/DERED du 12/12/12) sont :

1) L’état d’avancement du projet PTFM ;

2) La validation du programme d’activités PRASE/FEM.

Après présentations des participants l’ordre du jour amendé porte sur le deuxième point.

Le premier point fera l’objet d’une autre réunion du comité de pilotage. 

Les échanges ont porté sur les éléments suivants :

· Le budget du PRASE/FEM ;

· Le chronogramme d’exécution des activités 2012-2016 ;

· Le chronogramme 2013 ;
· Les activités prévues en 2012 non encore exécutées. 

1) BUDGET
Il a été porté à la connaissance de l’assistance que le budget est déjà validé par les bailleurs de fonds.  A ce titre, il ne peut être modifié par le comité.

Il a été par la suite présenté sommairement à travers ses différentes composantes.

2) CHRONOGRAMME D’EXECUTION DES ACTIVITES 2012-2016 
Il est établi sur la base des éléments contenus dans le PRODOC.

Après avoir pris connaissances du chronogramme, celui-ci a été approuvé par acclamation.
3) CHRONOGRAMME 2013
Le CP engage le coordonnateur à présenter lors de la prochaine réunion du CNME :

· Les TDR de l’atelier au niveau ministériel ;

· Les TDR relatifs aux textes règlementaires;

·  le PTA 2013 en y intégrant les activités de l’année 2012 non exécutées.

4) ACTIVITES PREVUES EN 2012 NON ENCORE EXECUTEES
Le comité demande au coordonnateur de présenter les TDR de ces activités à la prochaine réunion du CNME en vue de leur transmission, après validation, au PNUD avant la fin de l’année.

RECOMMANDATION
Le comité recommande au PNUD de  débloquer les fonds à temps pour permettre l’exécution des activités conformément au chronogramme.
Le comité propose la date du jeudi 27 décembre 2012, pour la tenue de la prochaine réunion du CNME.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président a levé la séance.

Les rapporteurs





Le Président de séance

Katiella Abdou CHETIMA




Ibrahim SANI

Nassourou BELLO

ANNEXE : LISTE DE PRESENCE
	N°
	Nom Prénom
	Structure
	Tél
	Mail

	1
	Malam Issa Rabiou
	CNME
	96877631
	rabioumi@yahoo.fr

	2
	Abdoulaziz Moussa
	PTFM PRASE / FEM
	96038903
	abdoulaziz_15@yahoo.fr

	3
	Abdou Ibrahim Ayayi
	PTFM
	96408440
	ibrahim_ayayi@yahoo.fr

	4
	Abdou Azizou Abdou
	Délégation UE Niger
	20732360
	abdou-aziz.abdou@eeas.europe.eu

	5
	Balla Mahaman Rabiou
	Coord. PASE Safo
	20411600/96735248
	danpayka@yahoo.fr

	6
	Rabo Oubandawaki M.T.
	ME/P/DERED
	96590306
	rabotassiou@yahoo.fr

	7
	GAMBO Saïdou
	MF/DGB
	96896770
	gambosaidou@yahoo.fr

	8
	DJIBO Tahirou
	MHE (CNME)
	20203200
	djibo.tahirou@yahoo.fr

	9
	Mme Hamidou Habiba SAKHO
	MP/AT/DC/DGP
	90146717
	habibasakhohamidou@yahoo.fr

	10
	Mme Barkire Mariama Mabey
	MP/PF/PE/DAEF
	96308878
	mariamabarkire@yahoo.com

	11
	Tchiffa Maïdadji
	ME/P/DERED
	96982438
	tchiffam@yahoo.fr

	12
	Kaïlou Dodo
	MEN/A/PLN
	99666265
	hawaou5@gmail.com

	13
	Bassirou Abdou
	MSP/DEP
	90287058
	bassirou.abdou@yahoo.fr

	14
	Idi Aboubakar
	DREP/Maradi
	96260975
	idimaiksi@yahoo.fr

	15
	Nouhou M. Arzika
	MPCR/OSC
	96594737
	nomarz68@yahoo.fr

	16
	Kabo AROUNA
	ANFICT/DG
	96961868
	kabonomharouna@yahoo.fr

	17
	Coulibaly Sériba Moussa
	ONG GADR-RA/ SE
	96535283
	mouseriba@yahoo.fr

	18
	OUSSEINI Oumarou Ouzei
	ME/P/DERED
	96967287
	ouzeio@yahoo.fr

	19
	Laouali Hamidou
	Mairie Safo
	98123938
	hamissou.laouali@yahoo.fr

	20
	Sophie NYIRABAKWIYE
	PNUD
	96011563
	sophie.nyirabakwiye@undp.org

	21
	Saliou TOURE
	PNUD/GEF/Dakar
	00 221 773321504
	saliou.toure@undp.org

	22
	MADAGI Issa
	ME/P/DGE/DERED
	96975386
	maidagissa@yahoo.fr

	23
	CHETIMA Katiella Abdou
	ME/P/DEP
	98357458
	katiellaac@yahoo.fr

	24
	Nassourou Bello
	ME/P/DERED
	96592810
	nassourou_bello@yahoo.fr

	25
	Yaou Yahaya
	CNES (Modérateur)
	96965249
	yaou_yahaya@yahoo.fr

	26
	Moustapha KADI
	CODDAE (Modérateur)
	96966855
	mustaphakadi@yahoo.fr

	27
	Ibrahim SANI
	ME/P/DGE
	96293566
	ibrahimdek@yahoo.fr


